## Slide 1: 标题
可信工程平台培训手册

## Slide 2: 目录
目录
CONTENT
01
02
03
我的项目
合同管理
质量管理
安全管理
款项与发票
施工管理
费用控制
采购协同
销售协同
准备工作
可信协同
供应链

## Slide 3
参建单位
1
施工单位
施工单位
1
建设单位
建设单位
1
监理单位
监理单位
1
多重身份
多重身份
1
设计单位
设计单位
1
勘察单位
勘察单位
1
检测单位
检测单位
1
供应商
供应商

## Slide 4
建设单位、监理单位、施工单位等单位通过可信协同模块进行协同合作。
两大应用模块
总承包单位和分包单位，使用供应链模块与供应商进行采销协同。
供应商
供应链模块
建设单位
设计单位
勘察单位
检测单位
监理单位
可信协同模块
施工单位

## Slide 5
准备工作
各单位在开始协同合作前，必要的准备工作。
开始前的准备工作
管理员账号实名认证
企业实名认证
添加组织成员
邀请往来单位
企业开通
安居集团
施工单位
监理单位
供应商
可信协同
供应链
企业信息及个人信息
待办事项
常用重要功能快捷入口
具体功能应用入口
企业内部
通告
平台通知
平台MAP

## Slide 6
应用
子菜单
列表清单
搜索
操作栏
平台MAP

## Slide 7
准备工作
01

## Slide 8
可信工程APP及网页版入口
可信工程APP：
可手机扫码下载，或在应用商店搜索“可信工程”进行下载
可信工程网页版入口：https://www.kxgcc.com/

## Slide 9
可信工程平台操作思路概览

## Slide 10
用户及企业入驻平台

## Slide 11
项目接入平台阶段

## Slide 12
施工及采购阶段

## Slide 13
项目竣工交付阶段

## Slide 14
可信协同
02

## Slide 15
请在此键入您的文本
请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
可信协同
可信协同平台：建设单位、施工单位和监理单位等单位主体协同合作流程的操作平台。

## Slide 16
我的项目
可信协同

## Slide 17
可信协同-我的项目
我的项目：填报项目详细信息，组织架构，参建单位等。

## Slide 18
可信协同-我的项目-创建项目流程
*项目可由建设单位或施工总承包单位发起，另一方协同
*双方皆可添加参建单位
*需上传的材料：《中标通知书》
起草单位
协同单位
1
发起
创建项目
开始
2
接收
确认项目
流转
结束
3
参建单位
添加项目下相关单位

## Slide 19
合同管理
可信协同

## Slide 20
可信协同-合同管理
合同管理：合同的上传、审批、签署，以及补充协议和洽商记录。

## Slide 21
合同管理-合同线上签署流程（不上链,无需线上签章）
*合同可由建设单位或施工总承包单位发起，另一方协同
*需上传的材料：《总承包合同》、《监理合同》
起草单位
协同单位
1
发起
起草合同，
指定内部审批人，
选择“上传司法链”存证
2
审批
内部审批
开始
4
3
审批
内部审批
接收
接收并指定
内部审批人
流转
结束

## Slide 22
合同管理-合同线上签署流程（上链）
*合同无需线上签署的，省略第3和第6步骤。
起草单位
协同单位
1
发起
起草合同，
指定内部审批人，
选择“上传司法链”存证
2
3
审批
内部审批
线上签章
签字、盖章
开始
流转
6
5
4
审批
内部审批
接收
接收并指定
内部审批人
线上签章
签字、盖章
结束

## Slide 23
质量管理
可信协同

## Slide 24
可信协同-质量管理
质量管理：包括质量溯源、质量管理、质量控制、质量验收、竣工验收功能。

## Slide 25
质量管理-工程划分流程
*需上传的材料：【施工单位】工程划分
【监理单位】工程划分
*施工单位、监理单位均可添加检查部位
施工单位
1
发起
创建单位工程
以及分部分项
开始
流转
3
接收
接收
监理单位
4
审批
内部审批
2
审批
内部审批
结束
5
检查部位
创建检查部位
协同单位

## Slide 26
质量管理-质量自检互检专检流程
发起
质量自检
审批
内部审批
接收
建设单位、监理单位接收
质量自检
质量专检
发起
根据互检单发起专检
审批
内部审批
接收
建设单位、监理单位接收
质量互检
发起
根据自检单发起互检
审批
内部审批
接收
建设单位、监理单位接收
*需上传的材料：【监理单位】质量自检、互检、专检表单
1
1
1
2
2
2
施工单位
3
3
3
协同单位
1
2
3
通知存档
通知存档
通知存档

## Slide 27
质量管理-质量检查与整改
施工单位
1
发起
对检查部位
进行质量检查
开始
不合格
2
整改
进行整改
并发起回复
协同单位
结束
3
复检
对整改进行复检
合格
*质量检查可由监理或者建设单位发起。

## Slide 28
质量管理-质量控制-材料构件设备进场报验
发起
提交进场明细
流转
审批
内部审批
接收
接收进场报验
审批
最后审批的
协同单位进行存档
接收
建设单位
接收
*需上传的材料：【监理单位】工程材料构件设备报审报验表
施工单位
1
2
3
4
监理单位
5
建设单位
通知存档
开始
结束

## Slide 29
质量管理-质量验收流程
*可选多个协同单位（勘察、设计、监理、建设等单位）按序接收、审批，最后审批的协同单位进行存档。
*需上传的材料：【监理单位】检验批验收报审文件、分项工程验收报审文件、子分部工程验收报审文件、分部工程验收报审文件、工程安全功能校验报审文件、专项验收报审文件
施工单位
1
发起
提交验收申请
并上传相关文件
开始
流转
3
接收
接收验收报告
协同单位（多个）
4
审批
内部审批
2
审批
内部审批
结束
5
存档
最后审批的
协同单位进行存档

## Slide 30
安全管理
可信协同

## Slide 31
可信协同-安全管理
安全管理：预警链

## Slide 32
安全管理-安全检查
*需上传的材料：【监理单位】安全检查记录
施工单位
1
发起
对检查部位
进行安全检查
开始
不合格
2
整改
进行整改
并发起回复
监理单位
完成
3
复检
对整改进行复检
合格

## Slide 33
款项与发票
可信协同

## Slide 34
款项与发票：包括银行账户、发票、费用支付和收付款，以及施工进度款、竣工结算款和保留金释放功能。
可信协同-款项与发票

## Slide 35
施工进度款
（施工总承包合同）
款项与发票

## Slide 36
款项与发票-工程款报审流程（施工总承包合同）
*需上传的材料：【施工单位】工程款支付报审表
1
发起
工程款支付申请
2
3
审批
内部审批
6
签章
签字、盖章
5
4
接收
接收并指定
内部审批人
签章
签字、盖章
审批
内部审批
7
接收
进度款支付申请
8
9
审批
内部审批
签章
签字、盖章
监理单位
建设单位
工程款审查流程
开始
流转
流转
施工总承包单位

## Slide 37
款项与发票-工程款审查流程
*需上传的材料：【监理单位】工程款审查记录
4
1
发起
工程款审查记录
2
3
签章
签字、盖章
审批
内部审批
4
工程款支付证书流程
施工总承包单位
监理单位
建设单位
工程款申请流程
接收
接收审查记录
接收
接收审查记录
通知存档
通知存档

## Slide 38
款项与发票-工程款支付证书流程
*需上传的材料：【监理单位】工程款支付证书
4
1
发起
工程款支付证书
2
3
签章
签字、盖章
审批
内部审批
通知存档
4
施工总承包单位
监理单位
建设单位
接收
工程款支付证书
通知存档
工程款审查流程
工程款支付流程
接收
工程款支付证书

## Slide 39
款项与发票-工程款支付流程
施工总承包单位
建设单位
2
结束
1
付款
线下转账付款
确认收款
生成收款记录
工程款支付证书流程

## Slide 40
其他费用支付（其他类型合同）
款项与发票

## Slide 41
款项与发票-费用支付流程
*需上传的材料：【施工单位】费用支付申请表
1
发起
费用支付申请
2
3
审批
内部审批
签章
签字、盖章
申请单位
开始
流转
6
付款
支付费用
5
4
审批
接收并指定
内部审批人
签章
签字、盖章
支付单位
结束
申请单位
流转
7
确认
确认收款详情

## Slide 42
竣工结算
款项与发票

## Slide 43
款项与发票-竣工结算支付流程
*需上传的材料：【施工单位】工程款支付报审表
【监理单位】竣工支付证书
1
发起
竣工结算款支付申请
2
3
审批
内部审批
签章
签字、盖章
7
付款
支付竣工
结算款
施工总承包单位
6
审批
内部审批
竣工支付证书
5
4
接收
接收并指定
内部审批人
发起
竣工支付证书
监理单位
建设单位
开始
流转
流转
结束
施工总承包单位
8
确认收款
生成收款记录
流转

## Slide 44
保留金释放
款项与发票

## Slide 45
款项与发票-最终结清款支付流程
*需上传的材料：【施工单位】最终结清申请
【监理单位】最终结清支付证书
1
发起
最终结清申请
2
3
审批
内部审批
签章
签字、盖章
施工单位
开始
流转
6
审批
内部审批
5
4
审批
接收并指定
内部审批人
发起
最终结清支付证书
建设单位
结束
7
付款
支付最终结清款
8
施工单位
确认收款
生成收款记录
流转

## Slide 46
款项与发票-收付款
*需上传的材料：【施工单位】线上款项拨付
线下转账登记
确认收款
收款单位
付款单位
3
转账登记
添加线下
转账登记
开始
2
收款
确认信息并收款
流转
结束
1
添加账户
添加本企业
的银行账号
参建单位

## Slide 47
设计管理
可信协同

## Slide 48
设计管理：包括设计溯源、设计图纸、设计变更、会审记录、洽商记录等功能
可信协同-设计管理

## Slide 49
设计管理-设计图纸上传
流转
接收
协同单位接收设计变更
1
设计单位
2
3
4
协同单位
新建
新建设计图纸
填报图纸
填写基本信息
上传图纸并抄送
内部审批
设计单位内部审批
开始
结束

## Slide 50
设计管理-设计变更
新建
新建设计变更
填报变更信息
填写基本信息
上传工程变更单并抄送
内部审批
设计单位内部审批
接收
协同单位接收设计变更
1
设计单位
2
3
4
协同单位
流转
开始
结束

## Slide 51
设计管理-会审记录上传
新建
填报会审记录
内部审批
设计单位内部审批
接收
协同单位接收会审记录
1
设计单位
2
3
4
协同单位
新建会审记录
填写基本信息
上传会审记录并抄送
流转
开始
结束

## Slide 52
设计管理-洽商记录上传
新建
填报洽商记录
内部审批
设计单位内部审批
接收
协同单位接收洽商记录
1
设计单位
2
3
4
协同单位
新建洽商记录
填写基本信息
上传洽商记录并抄送
流转
开始
结束

## Slide 53
施工管理
可信协同

## Slide 54
可信协同-施工管理
施工管理：主要包括开工前管理、人员报审、施工方案和停工与复工等功能

## Slide 55
开工前管理流程
施工管理

## Slide 56
施工管理-监理进场流程
*需上传的材料：【施工单位】监理进场文件
监理单位
1
发起
通知监理机构进场
2
审批
内部审批
4
3
审批
内部审批
接收
接收并指定
内部审批人
流转
建设单位
开始
施工组织
设计流程
流转
5
上传
上传开工会议

## Slide 57
施工管理-施工组织设计流程
*需上传的材料：【施工单位】施工组织设计
1
发起
提交施工组织设计
2
审批
内部审批
流转
监理机构
进场流程
施工单位
监理单位
4
3
审批
内部审批
接收
接收并指定
内部审批人
5
接收
接收施工组织设计
建设单位
开工报审流程

## Slide 58
施工管理-开工报审流程
*需上传的材料：【施工单位】开工报审表
开工令流程
1
发起
开工报审
2
审批
内部审批
4
审批
内部审批
3
接收
开工报审
5
接收
接收开工报审
6
审批
内部审批
施工组织
设计流程
流转
流转
施工单位
监理单位
建设单位

## Slide 59
施工管理-开工令流程
*需上传的材料：【施工单位】开工令
施工组织
设计流程
1
发起
开工令
施工单位
建设单位
监理单位
2
审批
内部审批
3
接收
开工令
流转
4
流转
接收
开工令
结束

## Slide 60
停工及复工流程
施工管理

## Slide 61
施工管理-停工流程
*需上传的材料：【施工单位】工程暂停令
1
发起
工程暂停令
2
审批
内部审批
监理单位
3
接收
停工令
协同单位
开始
复工报审流程

## Slide 62
施工管理-复工报审流程
*需上传的材料：【施工单位】复工报审表
复工令流程
1
发起
复工报审
2
审批
内部审批
4
审批
内部审批
3
接收
复工报审
5
接收
复工报审
6
审批
内部审批
停工流程
流转
流转
施工单位
监理单位
建设单位

## Slide 63
施工管理-复工令流程
*需上传的材料：【监理单位】复工令
1
发起
复工令
2
审批
内部审批
监理单位
3
接收
复工令
协同单位
复工报审流程
结束

## Slide 64
费用控制
可信协同

## Slide 65
可信协同-费用控制
费用控制：包括预算清单核对、工程费用变更、工程索赔和工程签证功能

## Slide 66
工程费用变更流程
费用管理

## Slide 67
费用控制-工程变更申请流程
*工程变更可由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位发起申请，协同其他单位
*需上传的材料：【施工单位】工程变更单
协同单位
1
发起
发起工程变更申请
2
审批
内部审批
4
3
审批
内部审批
流转
施工单位
开始
工程变更通知单
流程

## Slide 68
费用控制-工程变更通知单流程
*工程变更由监理单位发起，协同建设单位、施工单位
*需上传的材料：【监理单位】工程变更通知单
协同单位
1
发起
发起工程变更申请
2
审批
内部审批
4
3
审批
内部审批
接收
接收并指定
内部审批人
流转
工程变更申请
流程
工程变更费用
报审流程
监理单位

## Slide 69
费用控制-工程变更费用报审流程
*工程变更由监理单位发起，协同建设单位、施工单位
*需上传的材料：【施工单位】工程变更费用报审
协同单位
1
发起
发起工程变更申请
2
审批
内部审批
4
3
审批
内部审批
接收
接收并指定
内部审批人
流转
结束
工程变更通知单流程
施工单位

## Slide 70
费用索赔流程
费用管理

## Slide 71
费用控制-索赔意向审批流程
*工程变更由监理单位发起，协同建设单位、施工单位
*需上传的材料：【施工单位】索赔意向通知书
协同单位
1
发起
发起索赔意向通知书
2
审批
内部审批
4
3
审批
内部审批
接收
接收并指定
内部审批人
流转
施工单位
开始
索赔费用
报审流程

## Slide 72
费用控制-索赔费用报审流程
*需上传的材料：【施工单位】费用索赔报审
1
发起
索赔费用报审
2
审批
内部审批
4
审批
内部审批
3
接收
索赔费用报审
5
接收
索赔费用报审
6
审批
内部审批
施工单位
监理单位
建设单位
索赔意向
审批流程
结束
流转
流转

## Slide 73
工程签证流程
费用管理

## Slide 74
费用控制-工程签证单流程
*工程变更由监理单位发起，协同建设单位、施工单位
*需上传的材料：【施工单位】工程签证单
协同单位
1
发起
发起工程签证单
2
审批
内部审批
4
3
审批
内部审批
接收
接收并指定
内部审批人
流转
完成
施工单位
开始

## Slide 75
供应链
03

## Slide 76
请在此键入您的文本
请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
请在此键入您的文本请在此键入您的文本
供应链
供应链平台：施工单位和供应商协同采销流程的操作平台。

## Slide 77
采销协同
供应链

## Slide 78
施工单位采购：施工单位发起采购订单，审批通过后，由供应商接单。
施工单位入库：施工单位确认收货后，由部门主管审批入库。
供应链

## Slide 79
供应商销售：供应商接到施工单位到订单后，审批通过发货。
供应链

## Slide 80
供应链-供应链管理
2
发起
采购订单
7
8
收货
确认收到货物
采购商
开始
流转
4
接单
接收客户订单
5
发货
发出货物
供应商
结束
入库
进行库存管理
流转
1
供应商管理
添加供应商
到往来单位
3
审批
部门主管审批
审批
部门主管审批
6
9
审批
部门主管审批

## Slide 81
供应链-退货流程
1
退货
退回货物
采购商
开始
流转
2
查看
查看客户退货详情
供应商
结束

## Slide 82
材料溯源供应链

## Slide 83
供应链-项目材料溯源
新建
新建项目材料管理
填报信息
填报基本信息
下载材料目录模板
填写模板
填写材料明细
发布
上传材料明细后
发布给参建单位
查看
通过项目溯源信息查看材料溯源信息
移动端可扫码查看
施工单位
1
2
3
4
参建单位
流转
5
开始
结束