## Slide 1: 服务目录
技术实践篇
服务流程篇
Notes: © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

## Slide 2: 服务流程
  网络上云
  应用上云
  数据上云
  安全上云
实施
  部署方案设计
  产品选型
  改造设计
  资源规格评估
  测试验证方案
方案
  系统信息调研
  可行性评估
  风险评估
调研评估
  迁移数据验证
  业务功能测试
  性能测试
  系统割接
联调割接
Notes: © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

## Slide 3: 服务流程 - 调研评估
根据计划，调研系统相关信息，通过调研结果可以初步评估出系统是否可以上云，是否需要改造及相关风险
系统调研
业务调研
系统架构调研
数据库调研
应用程序调研
可行性及风险评估
云平台兼容性
性能风险
改造难度
资源风险
Notes: © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

## Slide 4: 服务流程 - 方案设计
基于系统调研和风险评估结果，并结合云平台特点，确定系统迁移及验证方案
  可用性
  稳定性
  可扩展性
  性能
  迁移周期
迁移部署方案设计
  数据迁移验证
  业务功能验证
  性能验证
测试验证方案设计
直接上云
改造上云
架构
数据库
应用程序
云产品选型
资源规格评估
Notes: © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

## Slide 5: 服务流程 - 实施
  经典网络
  专有网络规划实施
  负载均衡
  CDN
  镜像迁移实施
  应用重新导报部署
  结构化数据迁移
  非结构化数据迁移
  全量+增量数据迁移
  DDOS攻击防御
  RAM帐号权限
  安全组访问隔离
  白名单访问控制
网络上云
应用迁移
数据迁移
安全上云
Notes: © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

## Slide 6: 服务流程 - 联调割接
测试验证
    迁移数据完整性
    业务功能
    系统性能
    可用性、稳定性
正式迁移
    业务数据清空
    结构化数据重新同步
    非结构化数据重新同步
    迁移数据校验
系统割接
    割接时间点
    流量切换
    回滚机制
Notes: © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

## Slide 7: 技术实践 - 产品选型
应用系统
直接上云
改造上云
低性能要求
高性能要求
OLTP类型
OLAP类型
内容管理类型
大数据应用类型
通用应用
关键应用
小规模系统
大规模实时分析
海量数据离线分析
高并发实时分析
ECS(云盘) + 自建数据库
ECS(SSD) + 自建数据库
RDS
RDS + Memcache
RDS读写分离
DRDS
RDS
ADS
OSS
MaxCompute
OTS
应用系统迁移上云因其实际需求和应用特征的不同，有不同的迁移上云技术路径，不同的路径对应不同的迁移上云解决方案，下图列出了应用系统总体的迁移上云路径
Notes: © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

## Slide 8: 技术实践 - 应用镜像迁移
基于物理机/云平台/私有虚拟化平台的OS
AWS
Azure
Xen
KVM
VMWare
Hyper-V
物理设备型号或虚拟机类型
待迁移系统规模
操作系统及内核版本
本地文件系统类型
数据量
网络配置
特殊外设
镜像迁移评估
华为云

## Slide 9: 技术实践 - 重新部署
系统初始化配置
  系统环境初始化(rc.local bashrc)
  服务初始化
基础库和程序运行环境
  底层开发库的部署(C C++等)
  代码运行环境部署(Java PHP Python等)
应用中间件部署
  代码运行环境的安装与配置(Tomcat WebLogic等的安装)
业务代码部署
  生成自定义镜像
  通过镜像进行多台设备部署
应用配置
  修改数据调用配置
集群部署
  通过SCP FTP等方式将代码发布到目标服务器上
  发布源码或二进制文件

## Slide 10: 技术实践 - 数据库上云步骤
全量迁移
增量迁移
DTS数据传输
云端目的数据库
本地源数据库

## Slide 11: 技术实践 - 数据库上云步骤
与云网络通
与云网络不通
在线迁移 1. 建议直接使用DTS创建在线迁移任务完成全量+结构迁移 2. 配置源和目的库信息 3. 开始迁移
离线迁移 1. 为了确保数据一致性，请停止源数据库的DML/DDL操作 2. 在用户内网下载并安装数据传输服务DTS离线客户端软件 3. 在用户内网使用客户端工具完成数据导出，并且把导出文件拷贝 到有公网环境的ECS上面(Linux/Windows) 4. 在有公网环境的ECS上面使用数据导入功能文件导入到RDS中

## Slide 12: 服务目录
服务类别 | 服务项 | 服务描述
云服务-方案 | 可行性分析 | 1、 分析业务系统特点，根据业务系统数据规模、 用户量、 访问量、 业务特点协助客户完成需求评估、 产品选型和资源规划，完成应用上云方案和部署建议。 2、 系统需要做改造的场景下，提供上云改造方案建议，提供面向互联网、 高并发、海量数据的企业IT架构设计与咨询。
 | 应用方案设计 | 针对不同的业务场景设计系统方案，包括应用迁移（镜像迁移，直接部署），系统容量设计，云上高可用设计，负载均衡设计，同城容灾方案，CDN，域名配置等。
 | 结构化数据方案 | 针对客户场景设计基于关系型数据库(Oracle/MySQL/MSSQL/PG等)到阿里云平台的数据库迁移方案，最小化数据库迁移的停机时间。
 | 非结构化数据方案 | 针对客户场景设计基于非结构化存储（图片/视频/文件等）数据到阿里云平台的迁移方案。 提供非结构化存储到阿里云OSS的全量迁移方案和系统改造支持。
 | 云上网络架构设计 | 协助业主单位完成云上的网络设计，包括VPC，混合云架构，专线或VPN实施方案设计，VPC内包括IP地址规划，虚拟交换机规划，路由策略规划，安全组规划等，确保初始方案符合安全、 网络业务互通及弹性扩展的要求。
 | 业务割接方案 | 根据应用系统对停机时间的要求制定业务割接方案，包括演练、 业务正式割接、 业务回滚方案等，从方案保障系统割接的顺利进行。

## Slide 13: 服务目录
服务类别 | 服务子项 | 服务描述
云服务-实施 | 结构化数据上云实施 | 完成同构或异构环境下关系数据库数据迁移工作(包含源端：Oracle、PG、DB2、SQLServer、MySQL，目标端:RDS/DRDS)。 具体为全量和增量数据迁移实施工作，并采用相应的技术与方法确保数据迁移的效率和准确性。
 | 非结构化数据上云实施 | 完成FTP，文件系统，数据库存储的非结构化数据到OSS全量迁移实施，并 采用合理的技术和方法保证数据迁移的效率和准确性。
 | 应用上云实施 | 通过镜像迁移或是直接部署方式，完成应用系统/中间件系统到阿里云平台的迁移。
 | 性能测试实施 | 按照测试方案为客户提供性能测试的远程技术支持或现场实施服务，为瓶颈分析和 性能评估提供依据。
云服务-其他 | 售后技术支持 | 7x24小时服务保障 – 见附录
 | 运维与培训 | 提供专业的运维和培训，使客户快速掌握运维知识及应用技能。