隐患管理模块操作指引

目录

隐患管理模块操作指引	1

安全岗(检查人)篇	2

1. 添加隐患	2

2. 隐患复查	3

3. 隐患转办	6

工区责任人、分包单位（整改人）篇	12

1. 隐患整改	12

项目经理（整改负责人）篇	15

1. 添加隐患	15

2. 隐患转办	17

3. 隐患通知单分配	20

4. 隐患通知单审核确认	22

5. 隐患通知单整改回复	24

管理公司安全总监篇	32

1. 新增隐患通知单	32

2. 整改回复单确认	39

安全岗(检查人)篇

场景描述：

1. 用户可查询项目隐患数据，包含：隐患整改信息，隐患整改进度。

2. 巡检过程中，发现问题后，可在本页面进行添加。

- 添加隐患

隐患登记过程中，可以先输入隐患信息，平台自动匹配对应结果，选择匹配的信息后，默认关联展示。

功能界面： 【高风险管理-双重预防-隐患排查-隐患台账-新增】

- 隐患复查

1. 复查人进入页面后，平台默认复查结果为通过，复查人可根据实际情况，进行调整选择驳回。

2. 复查结论通过后，复查说明不必填，当复查结论为驳回后，复查说明必填，驳回后，整改人根据复查说明描述，针对性整改。

3. 复查人可根据情况选填现场复查图片。

4. 复查人复查通过后，隐患整改完成，隐患整改流程闭环。

Ps.超期：当隐患未在规定时限内完成整改后，则展示超期标识。

功能界面： 【高风险管理-双重预防-隐患排查-隐患台账-复查】

- 隐患转办

场景一：当隐患发布时，出现对应整改人选择错误等异常情况时，可使用转办功能对上述隐患信息进行修订。

场景二：由于选择账号错误无法找到对应整改人、复查人时，可使用转办功能对上述隐患信息进行修订。

说明：

（1）整改转办可重新选择责任区域、详细位置、分包单位、整改人及整改时限（整改时限只能由检查人、提交人、安全主任、项目经理进行修改）。

（2）复查转办可重新选择复查人。

功能界面： 【高风险管理-双重预防-隐患排查-隐患台账-转办】

待复查的隐患，转办操作

APP-添加隐患操作方式如下：

功能界面：【首页-隐患排查-隐患登记-新增】

APP-隐患复查操作方式如下：

功能界面：【首页-隐患排查-隐患管理-复查】

APP-隐患转办操作方式如下：

功能界面：【首页-隐患排查-隐患管理-转办】

工区责任人、分包单位（整改人）篇

- 隐患整改

整改人须对整改情况进行说明，并配图上传整改后现场图片作为佐证材料。

整改人配图的现场图片，请注意检查人拍摄角度，画面内容，整改图片最好可与之对应。

功能界面：【高风险管理-双重预防-隐患排查-隐患台账-整改】

APP-隐患整改操作方式如下：

项目经理（整改负责人）篇

- 添加隐患

场景描述：

1. 用户可查询项目隐患数据，包含：隐患整改信息，隐患整改进度。

2. 巡检过程中，发现问题后，可在本页面进行添加。

功能界面： 【高风险管理-双重预防-隐患排查-隐患台账-新增】

隐患登记过程中，可以先输入隐患信息，平台自动匹配对应结果，选择匹配的信息后，默认关联展示。

- 隐患转办

场景一：当隐患发布时，出现对应整改人选择错误等异常情况时，可使用转办功能对上述隐患信息进行修订。

场景二：由于选择账号错误无法找到对应整改人、复查人时，可使用转办功能对上述隐患信息进行修订。

说明：

（1）整改转办可重新选择责任区域、详细位置、分包单位、整改人及整改时限（整改时限只能由检查人、提交人、安全主任、项目经理进行修改）。

（2）复查转办可重新选择复查人。

待复查的隐患，转办操作

- 隐患通知单分配

场景说明：

1.项目上整改责任人收到隐患通知单后，对通知单问题进行分类，针对各类问题结合问题位置，分别指派不同整改人、复查人。

2.整改人建议选择对应问题部位的作业的分包人员或相关管理人员进行整改。

3.复查人建议选择对应问题归属管理部门人员或问题部位负责人，进行问题复查把关。

整改责任人：隐患通知单配置人员，一般为项目经理。

- 隐患通知单审核确认

场景说明：

通知单隐患分配后，全部隐患复查完成后，消息告知整改责任人，责任人根据整改、复查情况进行审核，审核通过后，提交管理单位通知人审核确认，管理单位通知人审核通过后，整改结束，平台自动生成整改回复单。可在线预览、下载回复单文件，打印出来后，线下进行签名，纸质文件存档。

- 隐患通知单整改回复

场景说明：

- 平台支持隐患因不可控原因无法按期整改的，整改责任人了解整改实际情况后，可针对无法按期整改隐患进行说明，并提交通知人审核。由通知人审核确认说明是否合理，是否审核通过。

- 选择对应记录，点击【整改回复】按钮，进行整改回复操作

- 回复说明，只针对未完成整改记录进行的补充说明

当审核完成后，可在详情页面中平台自动生成整改回复单，点击【详情】按钮，可在线预览、下载回复单文件，打印出来后，线下进行签名，纸质文件存档。

APP-添加隐患操作方式如下：

APP-隐患转办操作方式如下：

APP-隐患通知单分配操作方式如下：

APP-隐患通知单审核操作方式如下：

APP-隐患通知单整改回复操作方式如下：

管理公司安全总监篇

- 新增隐患通知单

场景描述：

集团、各法人单位、分子公司等针对项目进行月检、季度检、专项检查等，在完成检查信息核对后，在所属层级，对项目进行下发隐患通知单；

应用角色：各单位管理人员

应用流程如下：

- Ps.目前仅支持针对单项目下发整改通知单操作。

- 整改责任人建议选择对应项目项目经理岗位人员，项目经理可针对问题情况进行二次分配隐患整改人和复查人。

- 在发布隐患通知单后，还须通知项目的管理单位人员，目的：通知后管理单位知晓通知单信息、后续通知单回复审核须管理单位人员审核通过后，平台才会自动生成整改通知单。

- 针对本次检查出现的隐患，可通过手动新增隐患信息，同时平台也支持隐患批量导入。

- 批量导入隐患信息须在平台中先下载模板，根据模板内容要求填写隐患信息后，再进行批量导入操作。

- 平台内置安全隐患信息库，在进行隐患信息提交过程中，根据当前用户输入的信息，平台自动匹配对应相关内容，若匹配内容符合用户当前登记问题的描述，可直接选择后自动进行内容补充，若匹配内容不符合用户当前登记问题描述，则用户直接进行隐患问题文字录入即可。

- 当用户选择匹配内容后，平台自动根据选择的内容，自动关联展示所属隐患类型、隐患等级、处罚信息等，用户可根据实际情况自行进行调整。

- 当用户未选择匹配内容，则需要按照平台内容提示，将必填项（带*）信息进行录入或选择后，方可进行信息提交。

- 注：隐患类型与隐患信息的选择有两种方式，第一种方式为：①选择隐患类型（隐患类型数据来源于隐患信息库），②输入隐患信息，匹配到隐患信息库对应内容时可以直接选择，无匹配内容时可自定义输入；第二种方式为：直接输入隐患信息，匹配到隐患信息库内容时进行选择，选择后系统会自动带出隐患类型，然后选择带出的隐患类型即可。

- 点击确认按钮前，须核对提交数据正确以及所有必填项（带*）全部填写完毕。

- 点击确定按钮后，提交隐患通知单完成，对应项目整改责任人、管理单位通知人将自动在本平台收到消息通知，通过消息可查看整改通知单信息并执行操作。

- 隐患通知单整改回复流程：发布隐患通知单>整改责任人分配隐患>隐患整改人进行整改>隐患复查人进行复查>全部隐患复查通过后整改责任人进行回复审核>管理单位审核确认>结束。

- 发布隐患后，在列表页面中展示记录当前状态，用户可根据记录状态了解整改进度。

- 状态示意如下：

- 待分配：隐患通知单发布后，整改责任人目前未进行隐患分配。

- 整改中：整改责任人已经将隐患进行分配，当前隐患正在整改中。

- 待审核：通知单隐患已经整改完成，当前整改责任人还未进行回复审核。

- 待确认：整改责任人回复审核完成，当前项目管理单位通知人未进行审核确认。

- 已完成：项目管理单位通知人审核确认完成，隐患通知单整改完成。

- 整改回复单确认

- 场景说明：

- 隐患通知单的通知人，通过平台接收到各上级单位发布的隐患通知单消息后，须知晓通知单信息，并跟踪项目整改情况，督促项目在规定时限内完成隐患整改。

- 当项目责任人审核完成后，隐患通知人须根据通知单整改要求，对项目隐患信息整改情况进行审核确认，管理单位审核通过后，通知单整改流程结束。管理单位审核不通过，退回项目上重新分配整改。

- 应用角色：通知人、其他人员

- 通知人：隐患通知单配置人员，可对记录进行审核。

- 其他人员：其余人员可查看通知单信息。

- 用户根据平台消息通知，通过【处置】按钮，进入审核页面，进行通知单审核确认。

- 用户自行点击进入本页面，选择对应记录，点击【审核】按钮，进行通知单审核确认。

- 1.通知人若了解详细信息，可通过对应隐患的【详情】按钮，查看隐患整改信息。

- 2.进入本页面后，默认审核结果为【通过】，用户可根据实际情况，对隐患审核结果进行调整。

- 3.平台支持隐患因不可控原因无法按期整改的，整改责任人须针对无法按期整改事项进行说明，通知人审核时，判断是否合理，若合格可通过，不合理可驳回，重新整改。

- 4.通知人对隐患进行审核过程中，当审核通过时，审核说明不必填，当审核驳回不通过时，须必填审核说明，说明不通过原由，整改责任人根据审核说明针对性进行整改。

- 5.管理单位审核通过完成后，平台自动生成整改回复单，点击【详情】按钮，可在线预览、下载回复单文件，打印出来后，线下进行签名，纸质文件存档。

APP-隐患通知单确认操作方式如下：

①进入到公司层级组织                                                   ②消息或者工作台找到隐患通知单