极普SDBR离散制造业生产改善(化拉式生产)

使用指南

文档说明：

本指南旨在为您（我们的客户）清晰地说明从购买到成功实施本解决方案的完整流程、各方职责以及您将获得的成果。我们提供是一套由资深TOC专家主导的软硬结合的管理变革服务。

一、 服务概述与核心价值

1.1 解决方案是什么？
本服务是一套 “专家咨询服务”与“专用配套软件”深度融合的解决方案，旨在系统性解决离散制造业在排程混乱、库存过高、准时交付率低等方面的核心痛点。

- 专家服务：由经验丰富的TOC约束理论顾问提供现场诊断、理念培训、方案设计和软件应用辅导。

- 配套软件：一套融合了TOC思维和专家二十年经验沉淀和持续迭代工具的云化软件，用于指导生产计划、齐套管理和全过程可视化。

1.2 我们能为您解决什么问题？

- 针对生产排程混乱 -> 建立稳定、可靠的节拍式生产计划体系，特别是对订单评审，可以较为准确的评估交付日期。

- 针对在制品与成品库存过高 -> 有效降低库存水平，加速现金流周转。实际效果跟领导层关注度成正对比。

- 针对准时交付率低 -> 大幅提升客户订单的准时交付能力，有成功案例证明准交率可到达95%。

- 整体效益：最终实现企业财务绩效（如资金周转率和自由现金）的改善。

二、 服务流程（客户旅程图）

| 阶段 | 步骤名称 | 服务内容描述 | 客户职责与配合事项 | 主要输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 | 1. 项目启动与诊断 | 1. 双方项目团队对接。 2. TOC专家进行现场调研，通过数据收集和访谈，识别系统核心约束。 | 1. 指派项目经理和关键部门接口人。 2. 提供必要的历史运营数据（如订单、BOM、工时、库存等）。 3. 安排与生产、计划、采购等部门的访谈。 | 《项目启动会纪要》 《企业现状诊断与约束分析报告》 |
| 设计阶段 | 2. TOC方案设计与培训 | 1. 基于诊断结果，设计具体的TOC应用方案（如DBR计划模型、缓冲设置规则）。 2. 对核心团队进行TOC理念与方案培训。 | 1. 核心团队参与培训。 2. 参与方案研讨会，确认方案的可行性与适配性。 | 《TOC解决方案设计书》 《培训材料与签到表》 |
| 实施阶段 | 3. 软件初始化与配置 | 1. 在我们的软件平台上，根据设计方案进行系统参数配置。 2. 进行基础数据（如物料、资源、工艺路线）的初始化。 | 1. 【需要确认】 客户是否需要提供IT人员配合进行数据导入与核对？ 2. 确认初始化数据的准确性。 | 初始化完毕的软件系统环境 |
|  | 4. 试点运行与辅导 | 1. 选择一条产线或一个产品系列进行试点。 2. 专家现场辅导团队使用新方法和软件执行日常计划与监控。 | 1. 试点团队严格按照新流程操作。 2. 每日参与复盘会议，反馈问题。 3. 记录试点过程中的数据和现象。 | 《试点运行日报/周报》 《问题与行动跟踪表》 |
| 固化阶段 | 5. 全面推广与优化 | 1. 将试点成功经验复制到其他产线或车间。 2. 根据运行数据，持续优化软件参数和管理规则。 | 1. 组建内部推广团队。 2. 制定分步推广计划并执行。 | 《全面推广方案》 《标准化作业流程》 |
| 运维阶段 | 6. 持续支持与复盘 | 1. 提供远程/定期的运营复盘支持。 2. 提供软件系统的技术支持和版本更新。 | 1. 定期与顾问团队复盘运营指标。 2. 反馈软件使用中的优化建议。 | 《季度运营复盘报告》 软件功能更新 |

三、 服务范围与前提条件

3.1 服务范围包含

- TOC专家现场服务1人3~6天，实施软件后持续提供应用指导。

- 《TOC解决方案设计书》等一系列文档交付物。

- 配套软件在服务期内的使用权、技术支持与维护。

- ［可选］初始数据整理与导入服务。

3.2 客户需满足的前提条件
为确保项目成功，客户方需要具备以下条件：

- 管理承诺：高层管理者全力支持并推动此次管理变革。

- 团队投入：能组建跨部门的核心实施团队，并保证其投入时间。

- 数据基础：具备基本准确的物料清单、工艺路线、设备资源等基础数据。

- IT环境：生产现场和办公室有稳定的网络环境，并配备可访问云软件的电脑/平板。

四、 配套软件使用简要说明

4.1 访问方式

- 本软件采用B/S结构，部署于华为云独立服务器，通过浏览器访问。

- 项目实施阶段，我们会为您创建专属账号和访问链接。

4.2 核心功能模块

- 订单评审中心：制定主生产计划，识别并管理系统瓶颈，包括：

  - 导入订单：用户可以使用excel或者从ERP、MES系统导入包含少量有用数据的订单，用于生产主生产计划表。

  - 订单评审：系统利用独有算法对订单进行评估，列出会延迟的订单并提供解决方案，用户选择方案后，提交即可正式生产主生产计划表。

  - 主计划表：系统计算出采购日、投料日、开工日、瓶颈缓冲时间等数据，用户可根据主生产计划表进行生产安排。

- 进度控制中心：可视化在制品的缓冲状态（绿/黄/红），实现异常预警。

  - 齐套管理：生产计划表会根据日期将采购、齐套动作等任务发布给任务管理者，例如采购人员、共模治具等齐套管理员；所有齐套任务100%完成之后，生产任务将自动进入预设好的生产工序流水线。

  - 工序管理：齐套之后的任务自动进入生产工序管理页面，工序管理员根据实际生产进行报工即可

- 运营统计中心

  - 包括产能累积日期、生产状态汇总、红黑区报告、红黑区缓冲状态、各工段完工缓冲状态、周期模型调整历史、 齐套异常措施报表、工段异常措施报表、 加班订单列表、每日工时折线图等报表。

4.3 培训与支持

- 软件操作培训将在“试点运行”阶段由专家现场完成。

- 服务期内提供在线帮助文档和客服支持。

五、 服务交付周期与成果

- 总周期：从启动到全面推广，预计需要3-6个月。

- 预期成果（KPI改善）：在项目结束后，通常能实现（以下是过完案例改善均值，不代表最终服务承诺）：

  - 准时交付率提升至 90%~95%

  - 在制品库存降低40%左右

  - 生产周期缩短 42%左右